**赣州稀土下属3家公司屋顶光伏发电项目**

**施工图设计及预算编制询价文件**

**赣州市地方铁路建设投资有限公司**

**二O二二年八月**

第一章

询价公告

**一、询价条件**

因我司在江西离子型稀土工程技术研究有限公司、赣州稀土（龙南）有色金属有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司开发建设屋顶分布式光伏发电项目（总装机容量不高于3.7MW，以实际设计为准），根据项目需要，需开展光伏发电施工图设计及预算编制，资金来源为自有资金，该项目已具备询价条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：赣州稀土下属3家公司屋顶光伏发电项目施工图设计及预算编制询价

询价人：赣州市地方铁路建设投资有限公司。

**二、询价内容及要求**

询价内容：拟利用江西离子型稀土工程技术研究有限公司、赣州稀土（龙南）有色金属有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司近20栋厂房的屋顶建设光伏电站，报价人参照《光伏发电工程可行性研究报告编制办法（试行）》（GD 003-2011）、《光伏电站接入电网技术规定》（Q／GDW 617-2015）、《光伏系统并网技术要求》（GB/T 19939-2005）、《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2012）、《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）等国家及行业有关标准及规范**负责开展本项目的施工图设计**；报价人参照《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行）》（2017版）、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、2013年《江西省建筑（装饰）工程工程量清单计价指引》、2013年《江西省安装工程工程量清单计价指引》等江西省现行定额及规范**负责开展本项目的预算及清单编制**，提供全过程设计及有关技术服务，服务内容包含但不限于项目的施工图设计、预算及清单编制、招标和施工阶段必要的技术服务等。

项目地点：赣州经开区、龙南市。

成果提交时间及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 | 成果提交时间 | 备注 |
| 施工图设计 | 合同签订后30天内 | 根据参照依据设计，包括但不限于光伏区电气一次、二次、设计安装施工图、土建及附属设施施工图，含光伏支架、支架基础、逆变基础等 |
| 施工图预算及清单编制 | 合同签订后30天内 | 根据参照依据编制，包括但不限于工程量清单、预算、相关编制说明、取费依据、主要材料参考品牌等 |

如遇特殊情况需要延长交付时间的，应征得询价人同意，报价人应按约定的期限积极开展工作，逾期违约金：1000元/天，逾期 10日以上询价人有权解除合同，并没收履约保证金。

**三、本次询价的控制价上限及要求**

控制价上限：人民币18万元。报价人的报价不得高于本控制价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

本报价包含实施和完成项目所需的劳务、咨询、交通、专家、会务、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币叁仟元整(￥3000元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价人核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还。如中选单位未按要求提交履约担保并签订合同，询价人有权没收该中选单位的询价保证金。

**五、履约担保**

1.在公示结束后14天内成交人应向询价人提交履约担保并签订合同，履约担保金额为10%签约合同价。

2.履约担保的形式：保函或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：中选人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别。

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经招标人认可。

若采用现金，中选人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入招标人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

3.成交人不能按要求提交履约担保的，询价人可取消其成交资格。

4.询价人在项目实施完成合同工程量并经业主验收合格后28天内将履约担保退还成交人。

5.履约担保采用公路工程标准施工招标文件（2018版本）履约担保的格式。

**六、费用支付**

完成项目施工图设计及预算清单编制，7天内支付合同价的50%；项目完成竣工验收后7天内支付剩余全部合同价款。

**七、报价人资格要求**

1.资质要求：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质或工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级及以上资质；

2.业绩要求：企业近1年（合同签订时间为2021年8月至2022年8月）完成过1个(含以上），并且单项合同总装机规模2MW及以上的光伏电站工程设计业绩；

3.人员配备要求：预算编制方面需配备至少1名安装工程专业的一级造价工程师。

**八、报价文件组成**

请各报价人派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动，报价文件包括：

1.法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其授权代理人（持授权书原件）

2.经办人身份证复印件

3.报价函

4.信誉承诺表

5.单位营业执照（事业单位法人证书）复印件

6.业绩证明材料：已完成项目的合同复印件

7.人员配备证明材料：造价师资格证书复印件；提供造价工程师当地社保部门出具的连续近6个月（2022年2月至6月）有效社保证明材料（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与投标人单位名称一致，因工作单位变更不足6个月的，以证书中的变更时间或以新办证书的时间为准）

8.询价文件要求的其它文件。

以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式两份）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。

1. **公告媒介、询价文件获取时间及方式**

有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件。

**十、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

**十一、报价文件的递交及相关事宜**

1.递交报价文件的截止时间：2022年8月22日10：30，递交地址：江西省赣州市章贡区绵江路8号办公大楼11楼赣州市地方铁路建设投资有限公司11楼会议室。询价人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价文件。

2.因新冠疫情防控等相关要求，各报价人法定代表人或授权代理人在参加询价时，均须出示行程码、健康码，进行测温、登记并现场提交开标人员健康登记表；健康码为黄码、红码的人员一律不得进入；所有进入询价现场的报价人应事先自行查询当地疫情防控指挥部发布的最新要求并遵照执行，否则须承担一切后果及相关法律责任。

**十二、报价文件的开启程序**

1.公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量。

2.报价人代表现场检查报价文件密封情况。

3.开启报价文件，公布报价人名称、报价等信息，结束后报价人及询价小组签字确认。

**十三、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十四、联系方式**

询价人名称：赣州市地方铁路建设投资有限公司

询价人地址：江西省赣州市章贡区绵江路8号11楼（赣州市地方铁路建设投资有限公司）

联系人：徐先生

电 话：15879733332

**十五、监督部门及联系方式**

监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地 址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）

电 话：0797-8289879、0797-8282685

邮政编码：341000

监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地 址：赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧

电 话：0797-8287879、0797-8282685

邮政编码：341000

赣州市地方铁路建设投资有限公司

2022年8月16日

第二章

评审办法

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1.报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2.报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3.报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4.权利义务符合询价文件规定；

5.营业执照、业绩等资格条件符合报价文件规定；

6.信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《最终报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表、单位负责人或委托代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，询价小组按第二轮报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，询价小组将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

第三章 报价文件格式

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

**授权委托书**

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：202 年月日至202 年月日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表相关证明等复印件并加盖公章。

**报价函**

**致：赣州市地方铁路建设投资有限公司**

经研究，我方同意《赣州稀土下属3家公司屋顶光伏发电项目施工图设计及预算编制询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以人民币（大写）元（￥），完成贵公司规定的所有工作内容。

报价人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

**注：1、本报价包含实施和完成项目所需的劳务、咨询、交通、专家、会务、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。3、本工程量清单中所列工程量数量是估算的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量，以本工程量清单的单价按最终报价下浮比例下浮后计算支付金额。**

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：

1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、业绩证明材料等

注：

1. 营业执照、业绩证明材料等提供复印件，并加盖公章；

2、业绩证明材料提供合同扫描件，如合同不能体现本项目业绩要求的相关工作内容，可额外提供合同方出具的业绩证明材料，并逐页加盖公章。

**开标人员健康信息登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号码 | |  | |
| 现场测量体温 |  | | | | |
| 单位名称 |  | | | | |
| 单位地址 |  | | | | |
| 个人住址 |  | | | | |
| 单位电话 |  | | 个人手机 | |  |
| 人员身份 |  | | | | |
| 项目名称 |  | | | | |
| **个人健康情况** | | | | | |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 | | | | | |
| 最近14天是否来自（或途径）疫情重点地区？  □否 □是 ，到达时间为： | | | | | |
| 最近14天是否离开过江西？□否 □是 | | | | | |
| 最近14天是否有与来自疫情重点地区人员接触？  □否 □是 ，接触时间为： | | | | | |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引发的一切后果及法律责任。  申报人（签名）： 日期：  所在单位（公章）  所在单位（公章） | | | | | |

### 因新冠疫情防控等相关要求，各报价人法定代表人或授权代理人在参加询价时，均须出示行程码、健康码，进行测温、登记并**现场提交开标人员健康登记表**；健康码为黄码、红码的人员一律不得进入；所有进入询价现场的报价人应事先自行查询当地疫情防控指挥部发布的最新要求并遵照执行，否则须承担一切后果及相关法律责任。