**高速公路养护专项工程管理违约处罚标准一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违约项目** | **单位** | **扣罚标准** |
| **一** | **施工管理** |  |  |
| 1 | 承包人施工人员未按发包人要求到位，或擅自调整的 | 元/人 | 50000 |
| 2 | 承包人未按时将施工机械设备调入施工现场的或 未按发包人要求应施工进度要求需增加施工机械设备的 | 元/台 ·天 | 2000 |
| **二** | **质量管理** |  |  |
| 3 | 承包人质量管理混乱、质保体系形同虚设，未真正起到“企 业自检 ”作用，整改不见效的 | 元/次 | 2000-10000 |
| 4 | 承包人现场管理人员不在现场进行履行质量管理职责 | 元/(次\*人) | 2000 |
| 5 | 承包人上一道工序未经发包人检查合格签认就进行下一道工序施工的 | 元/次 | 5000 |
| 6 | 承包人进场材料不合格又不按要求及时清理，或将未经检验 合格的材料（原材料、成品、半成品等）用于施工的，责令返工（或处理）并不处理的 | 元/处 | 材料清除出场地并处以罚款5000-20000 |
| 7 | 工程通过抽检不合格，由于承包人故意偷工减料或故意违反 操作规程造成工程质量不合格 | 元/次 | 返工处理并处以罚 款 5000-20000 |
| 8 | 要求承包人返工的工程未在规定的时间内进行返工， 又没有正当理由 | 元/天 | 1000 |
| 9 | 未按施工图纸、技术规范组织施工，未开展施工技术交底 | 元/次 | 2000-10000 |
| 10 | 隐蔽工程检验未经专业监理工程师及以上人员到场检验 | 元/处 | 重新检验并处以罚 款 5000 |
| 11 | 原始资料故意弄虚作假的 | 元/次 | 2000-5000 |
| **三** | **进度管理** |  |  |
| 12 | 未按要求完成项目节点的，人员、材料、设备进场不及时导 致进度滞后的 | 元/天 | 1000 |
| 13 | 因进度滞后导致发生病害或病害扩大或造成事故的 | 元/处 | 承担扩大的损失并处以罚款5000-50000 |
| 14 | 进度滞后仍未采取有效措施进行赶工的 | 元/天 | 1000 |
| 15 | 承包人不按时报送有关资料或报表的 | 元/次 | 1000 |
| **四** | **安全文明施工** |  |  |
| 16 | 施工现场无安全人员或安全人员脱岗的 | 元/人\*次 | 1000 |
| 17 | 发现安全隐患并未及时进行整改的 | 元/处 | 2000 |
| 18 | 由于违反安全规程，发生质量安全事故的 | 元/次 | 10000-50000 |
| 19 | 未按要求对施工现场进行交通管制，施工现场不按规定设立 醒目的警示、警戒标志的 | 元/处 | 2000 |
| 20 | 废料、废渣或弃土堆等未做到工完场清，或乱弃于公路附近 而未运到弃土堆，影响施工文明形象的 | 元/处 | 2000 |
| 21 | 施工过程中对周围植被造成大面积破坏或污染 | 元/处 | 10000 |
| **五** | **其他** |  |  |
| 22 | 承包人拖欠农民工工资造成群众上访、阻工等不良影响的 | 元/次 | 20000-100000 |
| 23 | 承包人未通过农民工工资专户发放农民工工资的，或发放不 及时的 | 元/次 | 5000 |